DevLog
개발자를 위한 기술 블로그

프로젝트 개발 보고서

작성일: 2026년 2월 25일
배포 URL: https://sooyeon-s-blog-platform.vercel.app
GitHub: https://github.com/MDA04systack/Sooyeon-s-blog-platform

1. 프로젝트 개발 개요

1.1 프로젝트 소개

DevLog는 Next.js와 Supabase를 기반으로 구축된 개인 기술 블로그 플랫폼입니다. 아이디 기반 인증 시스템, 마크다운 에디터, 댓글·대댓글 시스템, 북마크, 마이페이지 등 실용적인 블로그 서비스에 필요한 핵심 기능을 모두 갖추고 있습니다.

1.2 기술 스택

| 분류 | 기술 |
| --- | --- |
| Framework | Next.js 14 (App Router, Server/Client Components, Server Actions) |
| Language | TypeScript |
| Styling | Tailwind CSS |
| Backend / DB | Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS) |
| Deployment | Vercel (자동 CI/CD, main 브랜치 push 감지) |
| Markdown | react-markdown, remark-gfm, react-syntax-highlighter |

1.3 개발 환경

개발 OS: Windows 11

패키지 관리자: npm

버전 관리: Git / GitHub

로컬 개발 서버: http://localhost:3000 (npm run dev)

배포 서버: Vercel — main 브랜치에 push 시 자동 배포

1.4 데이터베이스 스키마

Supabase PostgreSQL 기반이며 마이그레이션 파일(supabase/migrations/)로 버전 관리합니다.

| 테이블 | 주요 컬럼 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| profiles | id, username, nickname, full_name | 사용자 프로필 (auth.users와 1:1) |
| posts | id, title, slug, content, status, author_name, user_id, category_id, view_count | 게시글 |
| categories | id, name, slug, sort_order | 카테고리 |
| bookmarks | id, user_id, post_id | 북마크 |
| comments | id, post_id, user_id, parent_id, content | 댓글·대댓글 |

2. 주요 기능

2.1 인증 시스템

이메일이 아닌 고유 아이디(username) 기반으로 로그인하는 커스텀 인증 시스템을 구현했습니다.

회원가입: 이름, 아이디(중복확인), 닉네임(중복확인), 이메일, 비밀번호(확인) 입력

로그인: 아이디 입력 시 Supabase RPC(resolve_username_to_email)로 이메일 변환 후 signInWithPassword 호출

아이디 찾기: 가입 이메일로 매직링크 발송 → /auth/callback 거쳐 세션 수립 → /find-id/result에서 username 표시

비밀번호 재설정: 이메일로 재설정 링크 발송 → /auth/callback 거쳐 세션 수립 → /update-password에서 새 비밀번호 입력

2.2 게시글 관리

마크다운 에디터: 실시간 미리보기, 코드 블록 구문 강조, 코드 툴바 버튼 제공

발행 상태: 임시저장 / 공개(published) / 비공개(private) 3단계

카테고리: 프론트엔드, 백엔드, DevOps, 커리어, 툴링, 보안, AI 등

홈페이지: 카테고리 필터, 최신순·오래된순·인기순 정렬, 더보기(페이지네이션)

조회수 카운트, 읽기 소요 시간 자동 계산(분 단위)

작성자에게만 수정·삭제 버튼 표시, 삭제 시 확인 모달

2.3 댓글 시스템

게시글 상세 하단에 댓글 섹션(최대 480px 스크롤)

댓글 작성·수정·삭제(본인 댓글만), 대댓글(1단 들여쓰기)

작성자 닉네임, 작성일시, "(수정됨)" 표시

비로그인 시 댓글 입력창 대신 로그인 유도 메시지

2.4 북마크

게시글 상세 페이지 우상단 북마크 아이콘으로 토글

마이 페이지 "북마크한 글" 탭에서 목록 확인 및 해제 가능

2.5 마이 페이지

좌측 사이드바(프로필 카드, 게시글·북마크 수, 새 글 작성·계정 설정 링크) + 우측 콘텐츠 2컬럼 구성

내가 쓴 글 탭: 전체/공개/비공개/임시저장 서브 탭 필터, 수정·삭제 액션

북마크한 글 탭: 읽기·북마크 해제

내가 쓴 댓글 탭: 게시글 링크로 이동, 인라인 수정, 단일·다중(체크박스)·전체 선택 삭제

2.6 계정 설정

/mypage/settings 진입 시 현재 비밀번호 확인 후 설정 화면 진입(보안 게이트)

닉네임 변경(중복확인 포함)

이메일 변경: 새 이메일로 확인 링크 발송 / Supabase Secure email change OFF 필요

비밀번호 변경: 재설정 링크를 이메일로 발송

회원 탈퇴: delete_user_account RPC 호출 → 모든 데이터 삭제 후 로그아웃

2.7 기타

다크/라이트 모드 토글(로컬 스토리지 저장, CSS 변수 기반)

URL 복사 공유 기능(navigator.clipboard.writeText)

검색바 UI(Navbar)

Featured 게시글 히어로 섹션

3. 주요 모듈 설명

| 파일/모듈 | 역할 및 설명 |
| --- | --- |
| app/page.tsx | 메인 홈페이지 (Server Component). Supabase에서 Featured 게시글과 카테고리 목록을 서버에서 fetch하여 HeroSection, PostList에 전달. |
| app/login/page.tsx | 로그인/회원가입 통합 페이지 (Client Component). 모드 전환, 아이디/닉네임 실시간 중복 체크, RPC 기반 아이디→이메일 변환 로그인 처리. |
| app/find-id/page.tsx app/find-id/result/page.tsx | 아이디 찾기 흐름. signInWithOtp → /auth/callback → /find-id/result에서 profiles.username 조회 후 표시. |
| app/reset-password/page.tsx app/update-password/page.tsx | 비밀번호 재설정 흐름. resetPasswordForEmail → /auth/callback?next=/update-password → updateUser({ password }) 호출. |
| app/auth/callback/route.ts | Supabase PKCE 콜백 핸들러. code 파라미터를 exchangeCodeForSession으로 세션 교환 후 next 파라미터가 가리키는 경로로 리다이렉트. |
| app/posts/[slug]/page.tsx | 게시글 상세 페이지 (Server Component). 슬러그로 게시글 조회, 조회수 증가, 북마크 여부 확인 후 PostHeader, PostContent, PostComments 렌더. |
| app/write/page.tsx components/MarkdownEditor.tsx | 글 작성 페이지. MarkdownEditor에서 제목/카테고리/내용 입력, 발행 상태 선택, profiles.nickname을 author_name으로 저장. |
| app/mypage/page.tsx | 마이 페이지 (Server Component). 프로필, 내 게시글, 북마크, 내 댓글을 서버에서 fetch 후 좌측 사이드바 + MyPageClient에 전달. |
| components/MyPageClient.tsx | 마이 페이지 클라이언트 컴포넌트. 3탭(내 글·북마크·내가 쓴 댓글) 전환, 게시글/댓글 CRUD, 체크박스 다중 삭제 관리. |
| app/mypage/settings/page.tsx | 계정 설정 페이지 (Client Component). 비밀번호 게이트 → 닉네임/이메일/비밀번호 변경 섹션, 회원탈퇴 모달. |
| components/PostComments.tsx | 댓글 컴포넌트. CommentItem을 최상위 레벨에 정의(타이핑 시 리렌더로 인한 포커스 유실 방지). 댓글/profiles 분리 2단계 쿼리로 FK 조인 오류 해결. |
| components/Navbar.tsx | 반응형 내비게이션 바. 로그인 상태에 따라 마이페이지·새 글 작성 버튼 또는 로그인·회원가입 표시, 테마 토글 버튼. |
| components/Footer.tsx | 하단 푸터. 로고, 저작권 표시, GitHub 링크(실제 리포지토리). |
| utils/supabase/server.ts utils/supabase/client.ts | Supabase 클라이언트 팩토리. 서버 컴포넌트용(쿠키 기반)과 클라이언트 컴포넌트용(브라우저 기반) 분리. |

4. 블로그 사용자를 위한 사용 방법

4.1 회원가입 및 로그인

① 우측 상단 [회원가입] 버튼 클릭

② 이름, 아이디, 닉네임(각각 중복확인 필수), 이메일, 비밀번호(6자 이상, 확인 포함) 입력 후 [회원가입] 클릭

③ 로그인 탭에서 설정한 아이디와 비밀번호로 로그인

4.2 아이디 / 비밀번호 찾기

아이디 찾기

로그인 화면 하단 [아이디 찾기] 링크 클릭

가입 시 등록한 이메일 입력 → [이메일 보내기]

수신한 이메일의 링크 클릭 → 아이디 확인 페이지 자동 이동

비밀번호 재설정

로그인 화면 하단 [비밀번호 찾기] 링크 클릭

이메일 입력 → 재설정 링크 이메일 수신(30분 유효)

이메일의 링크 클릭 → 새 비밀번호 입력 페이지 이동

4.3 글 작성 및 발행

내비게이션 바 [새 글 작성] 또는 마이 페이지 사이드바 [새 글 작성] 클릭

제목, 카테고리, 마크다운 본문 입력(좌측 에디터 / 우측 실시간 미리보기)

[발행] 버튼 클릭 → 공개 / 비공개 / 임시저장 선택 후 저장

공개 게시글은 홈에 즉시 노출됨

4.4 댓글 작성

게시글 하단 댓글 엔리어에 내용 입력 후 [댓글 등록]

답글: 댓글 우측 [답글] 버튼 클릭 → 인풋 노출 후 등록

수정/삭제: 본인 댓글에만 [수정] [삭제] 버튼 노출

4.5 북마크

게시글 상세 페이지 우상단 북마크 아이콘(🔖) 클릭 → 북마크 등록/해제 토글

마이 페이지 → [북마크한 글] 탭에서 목록 확인 가능

4.6 마이 페이지 활용

[내가 쓴 글]: 상태별 필터(공개/비공개/임시저장), 수정·삭제 가능

[북마크한 글]: 저장한 게시글 목록, 북마크 해제 버튼

[내가 쓴 댓글]: 댓글 목록·게시글 링크, 인라인 수정, 개별/다중/전체 삭제

4.7 계정 설정

마이 페이지 사이드바 [계정 설정] 또는 URL: /mypage/settings

현재 비밀번호 입력 후 설정 화면 진입

닉네임 변경(중복확인), 이메일 변경(새 이메일에서 확인 링크 클릭 필요), 비밀번호 재설정, 회원 탈퇴 가능

5. 관리자를 위한 트러블슈팅

개발 과정에서 발생한 주요 기술 문제와 해결 방법을 기록합니다.

5.1 이메일 링크 클릭 시 로그인 화면으로 리다이렉트되는 문제

▶ 증상

비밀번호 재설정 이메일의 링크를 클릭하면 /update-password로 이동해야 하는데 로그인 화면으로 이동함. 동일한 문제가 아이디 찾기 매직링크에서도 발생.

▶ 원인

Supabase는 PKCE(Proof Key for Code Exchange) 방식으로 인증 코드를 발급한다. resetPasswordForEmail의 redirectTo를 /update-password로 직접 설정하면 인증 코드가 URL에 포함되어 전달되지만, Next.js 페이지가 이 코드를 세션으로 교환하는 처리 없이 렌더되므로 getUser()가 null을 반환하여 /login으로 리다이렉트된다.

▶ 해결방법

redirectTo를 /auth/callback?next=/update-password로 변경. /auth/callback/route.ts에서 exchangeCodeForSession(code)를 호출해 세션을 생성한 뒤 next 경로로 리다이렉트. 이후 /update-password에서 updateUser({ password })가 정상 동작함. 아이디 찾기의 signInWithOtp도 동일하게 emailRedirectTo를 /auth/callback?next=/find-id/result로 수정.

▶ 관련 파일

app/reset-password/page.tsx, app/mypage/settings/page.tsx, app/find-id/page.tsx

5.2 댓글 등록 후 화면에 표시되지 않는 문제

▶ 증상

댓글을 등록하면 저장은 되지만 화면에는 "첫 번째 댓글을 남겨보세요" 빈 상태가 유지됨.

▶ 원인

PostComments에서 .select()의 profiles(nickname) 구문은 Supabase PostgREST의 자동 조인 기능을 사용한다. PostgREST는 두 테이블 사이에 직접 FK(Foreign Key)가 있을 때만 이 구문을 처리할 수 있다. comments.user_id → auth.users.id, profiles.id → auth.users.id 로 간접 연결되어 있어 PostgREST가 조인 경로를 찾지 못하고 에러를 반환하며, data가 null이 되어 setComments([])가 호출됨.

▶ 해결방법

profiles(nickname) 조인을 제거하고 2단계 쿼리로 변경:
① comments 테이블을 기본 컬럼만 조회
② 조회된 user_id 목록으로 profiles 테이블 별도 조회
③ profileMap으로 병합하여 최종 Comment 배열 반환

▶ 관련 파일

components/PostComments.tsx

5.3 댓글 수정 시 한 글자 입력마다 커서가 튀는 문제

▶ 증상

댓글 수정 화면의 textarea에 "ㄱ" 한 글자를 입력하면 커서가 다른 위치로 이동함.

▶ 원인

1차 시도: CommentItem이 PostComments 내부에 함수로 정의되어 있어 상태 변경마다 새 컴포넌트 타입이 생성되고 리마운트가 발생하는 것으로 진단. CommentItem을 파일 최상위로 이동했으나 문제 지속.
근본 원인: editText, replyText 상태가 부모 PostComments에 있어 글자를 입력할 때마다 PostComments가 리렌더되고, 이에 따라 CommentItem도 새 props를 받아 리렌더되면서 textarea의 포커스(cursor position)가 초기화됨.

▶ 해결방법

editText, replyText, isEditing, isReplying 상태를 모두 CommentItem 내부 로컬 useState로 이전. 타이핑 시 부모 PostComments가 전혀 리렌더되지 않도록 격리. 저장/삭제 동작에만 상위 핸들러(onSaveEdit, onDeleteComment, onSubmitReply)를 props로 전달.

▶ 관련 파일

components/PostComments.tsx

5.4 게시글 작성자명이 닉네임 대신 이메일 앞부분으로 표시되는 문제

▶ 증상

게시글 상세 페이지와 목록에서 작성자명이 닉네임이 아닌 이메일 앞부분(@ 이전)으로 표시됨.

▶ 원인

MarkdownEditor에서 게시글 저장 시 author_name을 user?.user_metadata?.name || user?.email?.split("@")[0] 로 설정했기 때문. Supabase Auth의 user_metadata.name은 Social Login 때만 채워지고 이메일 가입 시에는 null이므로 email split 결과가 사용됨.

▶ 해결방법

게시글 저장(handleSave) 시 profiles 테이블에서 nickname을 먼저 조회한 뒤 author_name에 할당.
author_name = profile?.nickname || user?.user_metadata?.name || user?.email?.split("@")[0]
기존 게시글은 Supabase SQL Editor에서 일괄 업데이트 쿼리를 실행하여 수정:
UPDATE posts p SET author_name = pr.nickname FROM profiles pr WHERE p.user_id = pr.id;

▶ 관련 파일

components/MarkdownEditor.tsx

5.5 Git Interactive Rebase 후 커밋 유실 문제

▶ 증상

이전 세션의 여러 커밋을 정리하기 위해 interactive rebase를 수행한 후 최신 작업 내역이 사라짐.

▶ 원인

Rebase 중 squash/drop 충돌로 인해 HEAD가 분리되어 로컬 브랜치가 이전 커밋 시점으로 되돌아감.

▶ 해결방법

git reflog 명령으로 유실 전 최신 커밋 해시를 확인 후
git reset --hard <commit_hash>로 복구. git push -f origin main으로 원격 저장소에도 강제 업데이트.

▶ 관련 파일

(Git 명령어 레벨 복구, 코드 파일 변경 없음)

— 개발 보고서 끝 —

DevLog: https://sooyeon-s-blog-platform.vercel.app
GitHub: https://github.com/MDA04systack/Sooyeon-s-blog-platform